附件

白城政务服务“一张网”建设工作任务分解表

| 工作目标及内容 | 市政府 | 县（市、区）政府 | 运营公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要目标：实现“四张清单”网上公开，行政审批和公共服务等政务服务事项网上办理，形成以政务云平台为支撑，政府门户网站为入口，市县二级初具规模的“互联网+政务服务”体系。 完成时限： 2016 年10月到 2016年12月 | 1．结合《吉林政务服务“一张网”建设工作方案》、《吉林政务服务“一张网”建设实施指南》和相关标准规范，制定本地区“一张网”建设实施方案，完成本地区网上办事大厅建设，实现与省级平台数据互联互通并整体嵌入本级政府门户网站。（市政府办公室牵头，政务服务中心等相关部门配合） | 1．结合《吉林政务服务“一张网”建设工作方案》和《吉林政务服务“一张网”建设实施指南》，制定本地区“一张网”实施方案，完成本地区网上办事大厅建设，实现与省、市两级平台数据互联互通并整体嵌入本级政府门户网站。〔各县(市、区)政府办公室牵头，政务服务中心等相关部门配合〕 | 1．起草并与白城市政府签订政务服务“一张网”建设框架协议，同时与市政府办公室签订相关平台和功能开发的具体合作协议； 2．根据省里的技术规范和我市政务服务“一张网”建设需求，确定政府网站集约化建设具体事宜； 3．成立工作推进机构及技术保障团队，与市政府政务服务“一张网”建设工作领导小组办公室进行对接，完成市政府政务服务“一张网”建设工作各项任务； |
|  | 2．推进本地区政务大厅电子政务外网接入。(市政府办公室牵头，相关部门配合） | 2．配合做好本地区政务大厅电子政务外网接入。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 3．按照省里统一部署和要求，完成本地区“四张清单”编制工作，并在本级政府门户网站上统一发布。（市编办、发改委、财政部门和政务服务中心牵头，相关部门配合） | 3．按照省里统一部署和要求，完成本地区“四张清单”编制工作，并在本级政府门户网站上统一发布。〔各县(市、区)编办、发改委、财政部门和政务服务中心牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 4．按照省里统一部署和要求，完成本地区公共服务事项目录清单编制工作，并在本级政府门户网站上统一发布，组织推动本级公共服务平台建设。(市政务服务中心牵头，相关部门配合） | 4．按照省里统一部署，完成本地区公共服务事项目录清单编制工作，并在本级政府门户网站上统一发布，组织推动本级公共服务平台建设。〔各县(市、区)政务服务中心牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 5．按照全省统一标准，制定本地区数据交换共享实施方案，配合做好本地区数据共享交换分中心建设。(市政府办公室牵头，相关部门配合） | 5．按照全省统一标准，制定本地区数据交换共享实施方案，配合做好本地区数据共享交换分中心建设。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
| 工作目标及内容 | 市政府 | 县（市、区）政府 | 运营公司 |
|  | 6．按照全省统一标准，制定本地区网站和业务应用系统统一身份认证改造实施方案，推动实施统一身份认证平台建设。(市政府办公室牵头，相关部门配合） | 6．按照全省统一标准，制定本地区网站和业务应用系统统一身份认证改造实施方案，推动实施统一身份认证平台建设。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 | 4．云平台建设和门户网站集约化建设同步推进； 5．按照省、市工作部署和要求，对应市政府及县（市、区）政府任务分解内容，在2016年12月底前完成各相关平台及功能开发和技术对接、迁移工作。 |
|  | 7．组织和督促本地区各部门开展行政审批全流程事项信息的梳理及上报，推进本地政务大厅行政审批全流程管理系统升级改造和通过云平台对外开展服务，同时做好本级电子证照库建设。(市政务服务中心牵头，相关部门配合） | 7．组织和督促本地区各部门开展行政审批全流程事项信息的梳理及上报，推进政务大厅行政审批全流程管理系统升级改造和通过云平台对外开展服务，同时做好本级电子证照库建设。〔各县(市、区)政务服务中心牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 8．组织部署本地区政府网站入云迁移工作。(市政府办公室牵头，相关部门配合） | 8．组织部署本级政府网站入云迁移工作。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 9．按照省里部署和要求，积极推动本地区公共资源交易平台建设。(市政府办公室、市政务服务中心、市发改委牵头，相关部门配合） | 9．按照省里部署和要求，积极推动本级公共资源交易平台建设。〔各县(市、区)政府办公室、政务服务中心、发改局牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 10．组织推进本地区各部门自建网上办事系统与“一张网”网络对接和数据交换的调研工作，选择具有较好基础和条件的部门业务系统作为系统融合工作试点。(市政府办公室牵头，相关部门配合） | 10．组织推进本地区各部门自建网上办事系统与“一张网”网络对接和数据交换的调研工作，选择具有较好基础和条件的部门业务系统作为系统融合工作试点。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 11．做好本地区项目推进的组织保障工作，结合全省统分结合的建设和运行维护机制，制定本地区项目运维管理办法，明确“一张网”各项建设工作在线咨询人员，整理常见问题并进行常态化维护管理。(市政府办公室牵头，相关部门配合） | 11．做好本地区项目推进的组织保障工作，结合全省统分结合的建设和运行维护机制，制定本地区项目运维管理办法，明确“一张网”各项建设工作在线咨询人员，整理常见问题并进行常态化维护管理。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
| 工作目标及内容 | 市政府 | 县（市、区）政府 | 运营公司 |
| 主要目标：重点推进跨部门、跨层级的信息共享和业务协同，梳理形成并发布政务数据资源共享目录，进一步完善政务服务网上应用，全面建成服务协同化、办事便捷化、建设集约化、资源共享化，覆盖全市的政务服务“一张网”。 完成时限： 2017 年1月到 2017年12月 | 1．按照全省统一部署，市直各部门已在互联网上自建网上办事系统的，要按照吉林政务服务“一张网”统一标准和规范进行页面、栏目和数据接口改造，开展系统层面的统一认证、统一受理、统一数据交换实施工作，实现与“一张网”无缝对接和有机融合。属省以下垂直管理的市级部门和单位负责指导县级部门进行系统改造和数据对接工作。（市政务服务中心牵头，相关部门配合） | 1．按照全省统一部署，县（市、区）各部门已在互联网上自建网上办事系统的，要按照吉林政务服务“一张网”统一标准和规范进行页面、栏目和数据接口改造，开展系统层面的统一认证、统一受理、统一数据交换实施工作，实现与“一张网”无缝对接和有机融合。属省以下垂直管理的部门和单位在上级部门的指导下进行系统改造和数据对接工作。〔各县(市、区)政务服务中心牵头，相关部门配合〕 | 按照省、市工作部署和要求，对应市政府及县（市、区）政府任务分解内容，在2017年12月底前完成各项平台及功能开发和技术对接工作。 |
|  | 2．市直各部门要做好行政审批、公共服务事项和“四张清单”信息动态管理和运行维护，确保内容完整准确、链接指向有效。（市政务服务中心牵头，相关部门配合） | 2．县（市、区）各部门要做好行政审批、公共服务事项和“四张清单”信息动态管理和运行维护，确保内容完整准确、链接指向有效。〔各县(市、区)政务服务中心牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 3．根据《全省政务数据资源共享目录》，制定本地区数据交换共享管理办法。（市政府办公室牵头，相关部门配合） | 3．根据《全省政务数据资源共享目录》，制定本地区数据交换共享管理办法。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 4．结合全省政务大数据分析，建设基于本地区数据的领导辅助决策功能模块。（市政府办公室牵头，相关部门配合） | 4．结合全省政务大数据分析，建设基于本地区数据的领导辅助决策功能模块。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 5．根据《全省电子政务项目预审管理办法》，制定本地区电子政务项目预审管理办法。（市政府办公室牵头，相关部门配合） | 5．根据《全省电子政务项目预审管理办法》，制定本地区电子政务项目预审管理办法。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
| 工作目标及内容 | 市政府 | 县（市、区）政府 | 运营公司 |
|  | 6．组织推动本地区内除行政审批以外所有行政权力和便民服务事项在本级政府门户网站上实现网上办理和市县联动。（市政务服务中心牵头，相关部门配合） | 6．组织推动本地区内除行政审批以外所有行政权力和便民服务事项在本级政府门户网站上实现网上办理。〔各县(市、区)政务服务中心牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 7．依托政务信息资源共享目录体系，整合地区内专业信息查询功能，在本地区部分具有较好基础的政府门户网站先行推出“数据开放”板块。〔市政府办公室牵头，各县(市、区)政府办公室及相关部门配合〕 | 7．依托政务信息资源共享目录体系，整合地区内专业信息查询功能，在本地区部分具有较好基础的政府门户网站先行推出“数据开放”板块。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 8．选择政务信息化基础较好、具备延伸条件的县（市、区）作为试点，做好技术支撑和保障工作，探索试行省市县乡村五级联动。〔市政府办公室牵头，各县(市、区)政府办公室及相关部门配合〕 | 8．选择政务信息化基础较好、具备延伸条件的乡镇、村、社区作为试点，做好技术支撑和保障工作，探索试行省市县乡村五级联动。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 9．按照全省统一公共支付技术规范，制定本地区公共支付实施意见，探索本地区政府性收入一站式缴纳。〔市政府办公室牵头，各县(市、区)政府办公室及相关部门配合〕 | 9．按照全省统一公共支付技术规范，制定本地区公共支付实施意见，探索本地区政府性收入一站式缴纳。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |
|  | 10．进一步完善本地区建设和运行维护机制，积极探索和研究具有本地特色的个性化服务。〔市政府办公室牵头，各县(市、区)政府办公室及相关部门配合〕 | 10．进一步完善本地区建设和运行维护机制，积极探索和研究具有本地特色的个性化服务。〔各县(市、区)政府办公室牵头，相关部门配合〕 |  |