附件3

“十四五”时期白城市突出“四化”

推动肉牛产业高质量发展重点项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别及序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资主体及建设地点 | 总投资 （万） | 建设规模及主要内容 | 责任部门 | 进度 | 完成时限 |
| 一、突出 “良种化”繁育 | 1．育种场 扩建项目 | 新建 | 德信公司 地点：洮北区草原路 | 1214 | 新建牛舍2400平方米，隔离舍600平方米，运动场6000平方米，草库1000平方米，青储池3600立方米，牛自动饮水系统80套，场区道路4000平方米，供水管道500米，污水管道500米，粪污沉淀池2座，引进西门塔尔种用胚胎100枚，安格斯胚胎20枚。采购TMR饲喂车1台、铲车1台，三轮车6台，撒料车1台，液压修蹄车1台、开发良种登记软件系统1套。 | 白城市 畜牧业  发展服务中心 | 完成可行性研究报告、报批 | 2022年底 完成 |
| 2．草原红牛 |  | 通榆县人民政府 地点：通榆县三家子畜牧场 |  | 1．按照省做强做大肉牛产业二十条政策，通榆县政府拿出引导资金1亿元用于肉牛产业发展，其中包括引导草原红牛发展。 2．免费发放优质冻精，为草原红牛养殖户提供保障。 3．养殖草原红牛200头以上的养殖场（户）在建设养殖场时，优先给予办理土地、环评等相关手续。 4．依托通榆县五位一体模式，在草原红牛上保险时提供优惠政策。 | 通榆县 人民政府 | 正在开展前期工作 | 十四五末 |
| 二、突出 “规模化”养殖 | 3．洮南市肉牛养殖项目 | 新建 | 洮南东北牧业集团有限公司地点：洮南市大通乡惠清村村、东升乡惠兴安村 | 7000 | 占地面积5万平方米，新建牛舍9600㎡；运动场19200㎡；青储窖8000m3；草料库1000㎡；干草棚2000㎡；固体粪便暂存场2000m3；污水处理池2400m3；改造宿舍及附属用房等780㎡（其中：宿舍及附属用房600㎡；兽医室40㎡；消毒室40㎡；配种室60㎡；无害化处理间40㎡）；改造牛舍围栏2050米、石槽200米、水槽500米；建设相关附属设施配套工程等。 | 洮南市 人民政府 | 完成可行性研究报告、报批 | 2022年底 完成 |
| 4．通榆县 标准化肉牛养殖园区 建设项目 | 续建 | 通榆县人民政府、地点：团结乡解放村，瞻榆镇东关村，新华镇新农村，边昭镇西战村，乌兰花镇沙力村等 | 47000 | 建设10个标准化肉牛养殖小区，建成后每个养殖小区内基础母牛数量达到1000头，主要建设产牛舍44174.2㎡；孕牛舍44174.2㎡，运动场占地面积59160㎡；母牛舍126370.2㎡，精料库13420㎡；草料库30000㎡；管理办公用房3780㎡；铲车库2450㎡，停车场占地面积5000㎡等。项目建成后基础母牛养殖规模达到万头。 | 通榆县 人民政府 | 10个标准化肉牛养殖小区全部开工建设，主体工程完成80%,向海复兴村预计11月末完工投入生产 | 2022年底 完成 |
| 5．镇赉县特色养殖产业扶贫基地三期 | 续建 | 镇赉县人民政府，地点：镇赉县黑鱼泡镇岔台村 | 12025.94 | 项目总占地面积约67万平方米，建筑面积约11.7万平方米。主要建设21栋标准化肉牛养殖舍、饲草料库、青贮窖、办公区等。 | 镇赉县 人民政府 | 项目完成备案，进入前期施工阶段 | 2022年底 完成 |
| 二、突出 “规模化”养殖 | 6．通榆县肉牛产业园区建设项目 | 新建 | 通榆县人民政府 地点：通榆县向海乡、苏公坨乡、什花道 | 97997.19 | 1.新建5个标准化肉牛养殖小区，总占地面积均为146.50万平方米，总建筑面积301876.70㎡。其中产牛舍40693.70㎡；带犊母牛舍40639.70㎡；母牛舍148331.60㎡；精料库7200.00㎡；草料棚30000.00㎡；青贮窖19200.00㎡等设施，建成后5个养殖小区基础母牛达到万头牛规模。配套建设精料库、草料间、管护房等。2.投资31000万元，占地19万平方米，建设饲草饲料加工厂，建筑面积165000平方米，精饲料按着配方自动化生产后与草粉、青储料等均匀的混合，同时自动添加糖蜜、水和菌液，混合均匀后通过自动的裹包机裹包后进行厌氧发酵。年产优质饲料50万吨。 | 通榆县 人民政府 | 正在开展前期工作 | 2023年底 完成 |
| 7．通榆县 出村入园 肉牛养殖小区建设项目 | 新建 | 通榆县人民政府 地点：通榆县向海乡、瞻榆镇、兴隆山镇、新发乡、苏公坨乡等 | 40000 | 建设20个出村入园肉牛养殖小区，总占地200万平方米，总建筑面积20万平方米，主要建设养殖棚舍、管护房、围墙、三通一平（通水、通电、通路、平整场地）等。项目建成后逐步让村屯内的牲畜出村入园。 | 通榆县 人民政府 | 正在开展前期工作 | 2023年底 完成 |
| 8．大安市舍力镇肉牛产业融合发展示范园建设项目 | 新建 | 大安市人民政府 地点：大安市舍力镇 | 36962 | 新建牛舍10万平方米及饲料加工间、草料库、办公用房、污粪处理设施等附属设施，年养殖肉牛达到10000头。 | 大安市 人民政府 | 正在开展前期工作 | 2022年底 完成 |
| 三、突出 “精深化”加工 | 9．通榆吉牛食品20万头肉牛屠宰加工项目 | 续建 | 吉林省吉牛食品科技有限公司 地点：通榆县开发区胡家店村 | 58000 | 项目总占地面积9.05万平方米，总建筑面积3.2万平方米。主要建设综合办公楼、待宰车间、屠宰车间、排酸车间、分割车间、速冻车间、冷藏车间、污水处理厂等，项目建成后年屠宰加工肉牛二十万头。加工头，蹄，皮、红白脏等副产品二十万套。 | 通榆县 人民政府 | 办公楼已经封顶，钢构加固安装完成，预计10月底前屋顶安装完成 | 2022年5月完成 |
| 10．镇赉县农牧业产业孵化园(一期） | 续建 | 镇赉县人民政府 地点：镇赉县开发区 | 14293.07 | 项目总占地面积58075.62㎡，总建筑面积27180.00㎡。主要包括标准化屠宰车间一栋、深加工厂房一栋、业务用房一栋、设备用房一栋、污水处理站一栋等。 | 镇赉县 人民政府 | 生产车间主体已完成，其他配套设施正在建设 | 2022年底 完成 |
| 11．大安皓月肉牛产销一体化项目 | 新建 | 长春皓月集团 地点：大安市 | 760000 | 基础母牛、育肥牛和高档沃金黑牛存栏20万头，年屠宰肉牛30万头，年产反刍饲料30万吨，配套活畜交易、西部总部经济中心（展示展销中心和漏洞旗舰店）等上下游产业。 | 大安市 人民政府 | 大安市政府与长春皓月集团签署肉牛产业战略合作协议 | 2023年底 完成 |
| 四、突出 “品牌化”运营 | 12．通榆草原红牛、草原红牛牛肉“地标” |  | 通榆县人民政府 地点：通榆县三家子畜牧场 |  | 依托通榆县三家子红牛品牌为突破，由畜牧业服务发展中心为养殖户提供技术服务、政策宣传、资金协调、市场营销、园区建设等相关服务指导，将红牛产业打造成通榆牧业支柱产业。 | 通榆县 人民政府 | 正在开展前期工作 | 2022年底 完成 |
| 13．敖牛山黄牛、黄牛牛肉“地标” |  | 洮南市人民政府 地点：洮南市 |  | 强化育种指导服务，推动载体营销。 | 洮南市 人民政府 | 正在开展前期工作 | 2020年底 完成 |
| 14．镇赉县和合牧业有限公司“和合牛”等11个商标 |  | 镇赉县和合牧业有限公司 地点：镇赉县 |  | 推动企业做大做强，强化载体营销。 | 镇赉县 人民政府 | 正在开展前期工作 | 2020年底 完成 |