经开区自建房安全专项整治工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神、党中央国务院决策部署，落实省委省政府、市委市政府和经开区党工委管委会的工作要求，深刻汲取湖南长沙居民自建房倒塌事故教训，消除自建房安全隐患，保障人民群众生命财产安全，现制定本方案。

一、总体要求

坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”和“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责”的原则，集中开展全市自建房安全专项整治工作，加强源头治理、精准治理，突出重点，分类整治，利用房屋建筑安全隐患整治成果，与农村房屋安全隐患排查整治和“两违清查”工作统筹推进。尽快查清存量，坚决遏制增量，并建立既有房屋安全管理长效机制。

二、排查范围

排查全区居民（村民）自行建设的新建、扩建和改建房屋，特别是用作经营或出租的、人员密集的自建房。同时，对城乡所有既有房屋进行再排查、再整治。

一是擅自改扩建或装饰装修的。

二是商场、医院、宾馆、民宿、学校、幼儿园、养老院、体育馆等人员密集场所。

三是建设年代较早（2000年以前）、标准低、年久失修的老旧房屋（重点为预制板房）。

四是现存的C级和D级危房，重点是存在重大结构安全隐患可能发生坍塌的。

五是违法改造、擅自变动房屋建筑主体和承重结构等行为的。

六是农村、城镇房屋安全隐患排查和“两违清查”三项工作中排查出的危房未及时整治的。

三、时间安排

开展“百日攻坚+全面整治+常态化监管”，坚决在时限范围内查清扫净各类隐患，确保整改整治到位。

第一阶段：百日攻坚行动阶段（自启动之日起至2022年7月31日）。利用近一百天的时间，完成自建房隐患排查和整治，特别是经营性自建房安全隐患整治。

第二阶段：全面开展整治阶段（自2022年8月1日至2022年12月31日）。在百日攻坚行动基础上，将其他既有房屋整治完毕，消除存量危房。

第三阶段：常态化监管排查阶段（2023年以后）。各地各部门要紧盯重点场所、重点环节、重点部位、重点时段，开展房屋安全常态化排查整治，完善管理制度和监管机制，采取日常巡查，每季度抽查，每半年全面自查，全年开展定期、不定期排查整治，及时更新相关房屋数据。特别是汛期前或遇到各种自然灾害、极端天气时，各地各部门要及时组织房屋安全巡检，加强房屋安全应急预警，做到发现一起、查处一起、整改一起，全力遏制增量危房。

四、排查程序

现场踏查初检。

学校、商场、旅馆、银行、企业、宗教活动场所、养老机构、文化和旅游场所、医疗场所等房屋建筑安全隐患由各行业行政主管部门组织排查。

街道、社区（村）、物业服务机构组织产权人（或使用人）对本行政区的自建房全面自查。

采取外观目测、内部检查、查阅资料等方式对自建房安全隐患做出初步判断，将可能存在隐患的自建房，建立问题隐患清单。填写《城乡自建房安全隐患排查整治信息表》（附件2）建立档案，并按照国家要求及时录入信息系统。

（二）“干部+专家”核验。

经开区管委会组织相关部门及街道工作人员吸纳设计、施工、监理、工程检测、研究机构等企事业单位中经过培训的技术人员组成专班，对初步判断有安全隐患房屋进一步核验。

（三）评估鉴定确认。

对初步判断存在安全隐患的房屋，要依据现行的国家标准规范及时组织进行房屋安全性评估鉴定。对存在安全隐患，鉴定为C级、D级的房屋，在整治到位前应立即停止使用，经营性的要立即停止营业，并采取撤离人员、封存警示等管控措施，确保危房（楼）不住人，住人非危房（楼），防止发生安全事故。

鼓励产权人（或使用人）委托有资质的第三方开展鉴定评估，有条件的部门可采取政府购买服务等方式，委托有资质的专业机构开展评估鉴定。

五、整治方式

各部门、街道在摸底排查的基础上，按市级统筹安排，结合经开区实际制定整治计划，区分危险等级、建设手续、是否闲置、房屋用途等情况，分类制定整治措施，落实工作经费和时限要求。

（一）制定“一房一案”。对鉴定为C、D级的经营性自建房，要制定“一房一案”的改造或拆除方案，并严格按照方案要求进行施工，加固改造的房屋竣工后应由相关部门依职责，组织专业技术人员进行验收。验收合格后，方可使用。

（二）采取管理措施整治。采取贴封条、悬挂警示标志、拉设警戒线、封闭门窗等措施，停止房屋使用。同时建立定期巡检制度，定期对封存看管的房屋开展安全巡视，建立包保制度，防止回流居住。

（三）采取工程措施整治。落实产权人（或使用人）责任，由产权人对房屋进行加固或重建。鉴定为C级的隐患房屋，要采取维修加固的方式消除房屋危险点。鉴定为D级的隐患房屋，居民（村民）依法申请重建手续，按照相关要求重新建设。

（四）规范查处违法建筑。属于违法建筑，由相关部门依法下达拆除通知，对多次通知而未自行拆除的，由经开区行政执法部门进行强制拆除。

（五）采取多种保障。对危房中迁出的居民（村民）可采取投亲靠友，租赁闲置安全住房，安置闲置安全公房，居住幸福大院、养老院等短期安置，解决其住房保障问题。要充分依托保障性租赁住房，城镇老旧小区改造、城镇棚户区改造、农村危房改造等多种住房保障方式，确保人有居所。

六、保障措施

（一）强化组织领导。成立区级自建房安全专项整治工作领导小组，由经开区党工委书记仲伟刚任组长，其他区级领导任副组长，各单位主要负责同志为成员，实行领导包保制。领导小组下设办公室，办公室设在经开区规划建设局，办公室主任由王福强担任，负责统筹、协调、沟通、调度等工作。各部门、街道要抽调专人成立自建房安全专项整治工作专班，具体负责此项工作的指导、统筹。

（二）强化责任落实。落实“省负总责，县市区抓落实”的工作机制。建立市、区、街道、社区（村）联动的统筹协调机制。各街道要落实属地管理责任，主要负责同志是第一责任人，要亲自部署、靠前指挥，狠抓落实，建立相应的工作机制，抽调专人组建工作专班，制定实施方案。压实房屋产权人的房屋安全主体责任，提高产权人（或使用人）的安全责任意识。财政部门要按照财政事权和支出责任划分，统筹安排工作经费，配齐配强人员力量。

（三）强化监督检查。建立各部门、街道普查，市、区两级抽查的工作模式。自建房安全专项整治领导小组办公室会同相关单位，采取“四不两直”、明察暗访等方式，对各部门开展专项督查。对工作成效显著的，给予通报表扬；对工作进展缓慢、排查不实、整改不到位的，公开通报；对失职渎职、不作为、乱作为的单位和人员，移交有关部门处理。有关督查检查情况报告，将上报市委（党工委）、市政府（管委会）。

（四）强化指导服务。市、区聘请技术专家组织工作人员从排查摸底、数据填报、工作标准等方面进行业务培训。深入一线调研指导，现场答疑工作中难点、堵点。按照“五化”工作法，制定自建房排查整治模板，编制排查整治手册，制定时间表、路线图，挂图作战，动态清零。

（五）强化政策宣讲。各部门要充分利用各类媒体做好宣传工作，使广大干部群众充分认识到既有房屋安全排查整治的重大意义，控制舆情，正面引导，有效化解影响社会稳定的风险。普及房屋使用安全常识，不断增强人民群众的房屋安全意识，推广依法停用、没收、拆除的典型案例，提高排查整治房屋安全隐患的积极性、主动性。

综合协调联系人：    侯玉良  联系电话：13843607813

城市排查整治联系人：金红军  联系电话：13504367789

农村排查整治联系人：辛  野  联系电话：15584860060

附件：1.经开区自建房安全专项整治工作领导小组名单

2.经开区自建房安全专项整治工作领导小组包保分工及成员单位职责分工表

3.经开区自查房屋安全隐患排查整治工作专班

4.自建房安全隐患排查整治信息表

- 附件1

- 经开区自建房安全专项整治工作

- 领导小组名单

组  长：仲伟刚  党工委书记、管委会主任

副组长：李海平  党工委委员、管委会副主任、

机关党委书记

刘沿东  党工委委员、市纪委监委驻经开区纪检

监察组组长

胡长城  党工委委员、管委会副主任

丛国政  党工委委员、管委会副主任

赵  海  四级调研员

成  员：张志强  党政办主任

许福春  组宣部负责人

张国峰  督查指挥中心主任

赵  志  财政局局长

焦明禹  安监局局长

张  力  经合局副局长

王福强  规划建设局负责人

王金玉  房屋征收经办中心主任

王晓东  公安经开分局局长

王相淳  自然资源经开分局局长

薛  龙  消防救援经开大队长

彭臣志  城管综合执法经开大队长

付  伟  市场监督管理经开分局局长

杨  光  国土空间利用服务二科科长

王  强  司法经开分局局长

王敏娟  西郊街道党工委书记、信访局局长

牛晓辉  幸福街道党工委书记

张静宇  保平街道党工委书记

领导小组办公室设在规划建设局，负责统筹、协调、沟通、调度等工作。主任由王福强兼任，副主任由侯玉良兼任。

- 附件2

经开区自建房安全专项整治工作领导包保分工表

| 序号 | 包保领导 | 包保部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市纪委监委驻经开区纪检监察组组长 刘沿东 | 幸福街道办事处 党政办、组宣部、督查指挥中心 |
| 2 | 经开区副主任 胡长城 | 保平街道办事处 公安经开分局、司法经开分局 |
| 3 | 经开区副主任 丛国政 | 保平街道办事处 安监局、经合局、消防救援经开大队 市场监督管理经开分局 |
| 4 | 经开区副主任 李海平 | 幸福街道办事处 财政局、规划建设局 房屋征收经办中心、国土空间利用服务二科自然资源经开分局、城管综合执法经开大队 |
| 5 | 四级调研员 赵海 | 西郊街道办事处 |

经开区自建房安全专项整治工作领导小组

成员单位职责分工表

| 序号 | 单位名称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安监局 | 负责加强综合监督管理，推进部门信息共享。 |
| 2 | 规划建设局 | 负责指导自建住房安全风险隐患的排查整治，做好政策解读。 |
| 3 | 城管经开大队 | 负责对违章建筑的排查整治。 |
| 4 | 自然资源经开分局 国土空间利用服务二科 | 负责指导依法依规用地，指导违反规划建设的自建房排查整治，做好地质灾害易发区的灾害风险排查。 |
| 5 | 市场监管经开分局 | 负责指导经营场所涉及的营业执照和食品经营许可证复查工作。负责指导做好饭店、超市、理发店、商店等经营性场所房屋安全隐患排查整治工作。 |
| 6 | 公安经开分局 | 负责指导旅馆业特种行业许可证复核及隐患排查整治工作。 |
| 7 | 司法经开分局 | 负责指导本行业主管的房屋排查整治工作，配合有关方面完善自建房安全管理制度，强化法治保障。 |
| 8 | 财政局 | 负责将自建房安全管理相关经费纳入政府部门预算。 |
| 9 | 经合局 | 负责指导商场、酒店、集贸市场等房屋安全管理。 负责指导工业企业、生产加工类企业的房屋排查整治工作。 |
| 10 | 党政办 | 负责指导区直机关房屋安全管理。 |
| 11 | 组宣部 | 负责指导学校、幼儿园等教育机构房屋的安全隐患排查整治。 负责指导宗教活动房屋的安全隐患排查整治。 负责指导公共图书馆、文化馆、美术馆和旅游场所的自建房的安全隐患排查整治。 |
| 12 | 消防救援 经开大队 | 负责指导人员密集场所的消防安全管理和排查整治工作。 |
| 13 | 房屋征收经办中心 | 负责做好纳入征收为范围和已征收房屋隐患排查拆除整治工作。 |
| 14 | 督查指挥中心 | 负责对各部门、街道开展自建房屋安全整治工作专项督查，对发现隐患问题督办，确保整改到位。 |
| 15 | 西郊街道办事处 幸福街道办事处 保平街道办事处 | 负责统筹部署属地自建房排查整治工作，明确辖区内房屋排查整治任务，做好其他行业主管以外的所有房屋的排查整治工作。 |

注: 其他有关部门按照安全生产“三管三必须”要求，负责统筹、指导有关自建房安全风险隐患的排查整治。

附件3

经开区自建房安全隐患排查工作专班

为进一步全面贯彻落实《经开区自建房安全专项整治工作实施方案》，完善工作推进机制，确保经开区自建房安全专项整治工作按期高效完成，成立经开区自建房安全隐患排查工作专班。

组  长：丛国政  党工委委员、管委会副主任

李海平  党工委委员、管委会副主任、

机关党委书记

副组长：焦明禹  安监局局长

张  力  经合局副局长

王福强  规划建设局负责人

王相淳  自然资源经开分局局长

张国峰  督查指挥中心主任

薛  龙  消防救援经开大队长

彭臣志  城管综合执法经开大队长

杨  光  国土空间利用服务二科科长

王敏娟  西郊街道党工委书记、信访局局长

牛晓辉  幸福街道党工委书记

张静宇  保平街道党工委书记

成  员：徐大平  安监局副局长

佟显臣  安监局科长

侯玉良  规划建设局副局长

金红军  规划建设局安全科科长

康红军  经合局副局长

刘士玮  消防救援经开大队防火参谋

王海峰  自然资源经开分局

刘  磊  国土空间利用服务二科科员

侯佳鹤  城管综合执法经开中队长

张  晨  督查指挥中心科员

刘宪伟  规划建设局专业技术员

工作专班下设3个工作组：

第一组 综合协调指导组

组成人员：侯玉良 佟显臣 康红军 张晨 赵丹 高景文

王秀国

工作职责：负责统筹、协调、答疑、组织培训等工作，督促落实自建房屋安全整治，确保排查工作到位。

第二组行政审批核验组

组成人员：王海峰 刘磊 侯佳鹤

工作职责：对存在异议自建房的土地（土地性质）、规划、施工许可等行政审批手续核验，由住宅改为经营性用房的审批手续核验。违法改扩建、加层和私自拆改主体结构等未尽事宜情况。

第三组初判隐患核验组

组成人员：徐大平 康红军 刘士玮 金红军 刘宪伟

工作职责：对初步判断存在安全隐患的房屋，进一步核验对安全隐患存在异议的房屋。邀请设计、监理、工程检测、研究机构工作人员研判。为第三方鉴定机构提供工作。

专班由侯玉良牵头，负责统筹、协调、沟通、调度等工作。

附件4

自建房安全隐患排查整治信息表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 市（州） 县（市、区） 乡（镇、街道） 村（社区） |  |  |  |  |  |
| 产权人（使用人）姓名 |  |  |  | 身份证号 |  |  |
| 房屋用途 | □自有住宅 |  |  | 经营项目（可多选） □餐饮服务 □民宿宾馆 □批发零售 £医疗卫生 £养老服务 □生产加工 □仓储物流 □出租居住 £休闲娱乐 £教学培训 □其他 （请填写具体用途） |  |  |
|  | 是否用作经营 □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 土地性质 | □国有土地 |  |  | □集体土地 |  |  |
| 所在区域 | □城镇规划区内 □集镇（乡政府所在地） □旅游景区 □行政村 □其他 |  |  |  |  |  |
| 房屋基本信息 | 建筑层数 | □一层 □二层 □三层及以上 |  |  | 建筑面积 | ㎡ |
|  | 建成时间 | □1980年及以前 □1980-1990年 □1990-2000年 □2000-2010年 □2010年及以后 |  |  |  |  |
| 2.建设情况 |  |  |  |  |  |  |
| 设计方式 | □有专业设计 □采用标准图集 □无专业设计、未采用标准图集 |  |  |  |  |  |
| 施工队伍 | □有资质的施工队伍 □建筑工匠 □自行建造 |  |  |  |  |  |
| 结构类型 | □砖石结构 □混凝土结构 □钢结构 □木结构 □混杂结构 □其他 |  |  |  |  | 是否使用预制板 □是 □否 |
| 改扩建情况 | 是否改扩建：□是 □否 改扩建次数： 次 |  |  |  |  |  |
|  | 改扩建内容：□加层 □夹层 □墙体开洞 □减柱减承重墙 □建筑外扩 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 装修是否改变主体结构 □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 3.管理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 已取得的行政许可手续（多选） | □建设用地规划许可证 □国有土地使用权证 □集体建设用地使用权证 □宅基地批准书 □建设工程规划许可证 □乡村建设规划许可证 □不动产登记 □市场主体登记 □各类经营许可证 |  |  |  |  |  |
| 是否违法建设 | □是 □否 |  | □违法占地 □违法建设 □违法经营 □违规改扩建 |  |  |  |
| 是否违法审批 | □是 □否 |  | □违法用地审批 □违法规划审批 □违法建设审批 □违法经营许可 |  |  |  |
| 4.安全情况 |  |  |  |  |  |  |
| 地质灾害隐患 | □是 □否 |  | 隐患类型：□切坡建房 □滑坡崩塌 □泥石流沟 □地面沉降 □其他 |  |  |  |
| 安全隐患初判 | □安全□存在隐患 |  | 风险部位：□墙体 □梁柱 □地基 □屋面 □楼板 □其他 |  |  |  |
| 是否安全鉴定 | □是 □否 |  | 房屋安全等级：□A级 □B级 □C级 □D级 风险部位：□墙体 □梁柱 □地基 □屋面 □楼板 □其他 |  |  |  |
| 5.整治情况 |  |  |  |  |  |  |
| 整治措施 | □管理措施（选） |  | □停止经营 □封存警示 □人员搬离 □其他 |  |  |  |
|  | □工程措施 |  | □依法拆除 □原址重建 □维修加固 □其他 |  |  |  |
|  | □违法建设查处 |  | □依法拆除 □限期整改 □行政处罚 □其他 |  |  |  |

填报人（签名）：                      填报时间        年        月       日